|  | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |
| --- | --- | --- |

Załącznik nr 2

na usługę pn.: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg powiatowych nr 2919C Żydowo – Zgłowiączka – Wiktorowo od km 0+010 do km 1+330 oraz od km 1+575 do km 1+965 i nr 2924C Zgłowiączka – Smogorzewo od km 0+000 do km 1+850 oraz od km 1+865 do km 5+220”.

- Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg powiatowych nr 2919C Żydowo – Zgłowiączka – Wiktorowo od km 0+010 do km 1+330 oraz od km 1+575 do km 1+965 i nr 2924C Zgłowiączka – Smogorzewo od km 0+000 do km 1+850 oraz od km 1+865 do km 5+220” wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, opinii i pozwoleń oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego.

- Przedmiotowe odcinki dróg powiatowych nr 2919C oraz nr 2924C zlokalizowane są na terenie gminy Lubraniec. Odcinki objęte zadaniem przebiegają przez miejscowości: Żydowo, Zgłowiączka, Sułkowo i Smogorzewo.

Droga powiatowa nr 2919C na omawianym odcinku, tj. od km 0+010 (m. Żydowo, skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2831C) do km 1+965 (m. Zgłowiączka, skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2924C, z wyłączeniem odcinka w rejonie obiektu mostowego), posiada jezdnię o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, przekrój jedno-jezdniowy o dwóch pasach ruchu, o szerokości jezdni ~5,0÷5,4 m. Droga ta wyposażona jest w pobocza gruntowe oraz w chodnik i miejsca postojowe w rejonie Kościoła w miejscowości Zgłowiączka. Droga powiatowa nr 2918C na omawianym odcinku przebiega przez tereny zarówno o charakterze mieszkalnym jak i rolniczym (pola uprawne). Zabudowę przy drodze stanowią w większości domy mieszkalne (jednorodzinne) w zabudowie wolnostojącej o bardzo małej intensywności zabudowy.

Droga powiatowa nr 2924C na omawianym odcinku, tj. od km 0+000 (m. Zgłowiączka, skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2919C) do km 5+220 (m. Smogorzewo, skrzyżowanie z drogą gminną nr 190661C, z wyłączeniem odcinka w obrębie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 270), posiada jezdnię o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, przekrój jedno-jezdniowy o dwóch pasach ruchu, o szerokości jezdni ~5,0÷5,2 m. Droga ta wyposażona jest w pobocza gruntowe oraz w chodnik i miejsca postojowe w rejonie Szkoły w miejscowości Zgłowiączka. Droga powiatowa nr 2924C na omawianym odcinku przebiega przez tereny zarówno o charakterze mieszkalnym jak i rolniczym (pola uprawne). Zabudowę przy drodze stanowią w większości domy mieszkalne (jednorodzinne) w zabudowie wolnostojącej o  małej intensywności zabudowy.

- Projektowane charakterystyczne parametry drogi oraz planowane do zaprojektowania roboty budowlane:

- kategoria drogi: powiatowa,

- długość odcinka: ~ 6.915m (1.320m+390m+1.850m+3.355m),

- przebudowa jezdni o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej,

- lokalne poszerzenie jezdni na odcinkach prostych i na łukach,

- wykonanie peronów przystanków autobusowych,

- przebudowa poboczy gruntowych ulepszonych,

- przebudowa zjazdów,

- wycinka drzew kolidujących z projektowanym układem drogowych,

- oczyszczenie i odtworzenie rowów przydrożnych oraz przepustów,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

- montaż urządzeń BRD,

- wykonanie dedykowanego doświetlenia na istniejących przejściach dla pieszych.

- Zakres zamówienia obejmuje w szczególności następujące opracowania (branży drogowej i elektrycznej) oraz prace:

- pozyskanie z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego niezbędnych map zasadniczych koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia,

- na etapie projektowania udział w naradach technicznych. Przyjmuje się minimum jedną naradę techniczną w miesiącu,

- wykonanie projektu zagospodarowania terenu,

- wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego,

- wykonanie projektu wykonawczego,

- wykonanie projektu technicznego,

- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu,

- wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

- wykonanie przedmiaru robót, kosztorysu ofertowego oraz kosztorysu inwestorskiego – dla każdej z dróg oddzielnie,

- dokonanie/uzyskanie wszelkich uzgodnień koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia,

- przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do złożenia wniosku zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę,

- pośrednictwo i udział w postępowaniu administracyjno-budowlanym,

- sprawowanie nadzoru autorskiego,

- udzielenie (w ciągu 1 dnia roboczego) odpowiedzi na pytania dotyczące opracowanej dokumentacji projektowej zadane przez Wykonawców w trakcie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych oraz w toku prowadzenia robót budowlanych związanych z realizacją zadania,

- czuwanie w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową,

- w przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego (w trakcie procedury udzielania zamówienia na roboty budowlane) zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej – sprawdzanie parametrów tych materiałów i urządzeń,

- sporządzanie dodatkowych elementów dokumentacji projektowej (mapy, rysunki, szkice, itp.) w przypadku wprowadzenia zmian zaakceptowanych przez Nadzór inwestorski i przez Zamawiającego,

- na etapie realizacji robót budowlanych udział w naradach technicznych. Przyjmuje się, że liczba pobytów projektanta na budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb, określonych każdorazowo przez Zamawiającego lub występującego w jego imieniu Inspektora nadzoru,

- na żądanie Zamawiającego udział w odbiorze poszczególnych części robót budowlanych,

- aktualizację kosztorysu inwestorskiego przed wszczęciem postępowania przetargowego na roboty budowlane.

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa winna być opracowana między innymi zgodnie z:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418),

- Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 889),

- Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.).

W związku z tym, że zlecona dokumentacja stanowić będzie opis przedmiotu zamówienia do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych, w szczególności:

  - przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, a jeżeli przedmiot zamówienia zostanie opisany w ten sposób, wykonawca wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności,

  - opis przedmiotu zamówienia sporządza się, z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, chyba że nie jest to uzasadnione charakterem przedmiotu zamówienia.

  - opracowana dokumentacja powinna zawierać zasady oceny elementu równoważnego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518),

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454),

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458),

- wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami i normami nie wymienionymi w niniejszym dokumencie a niezbędnymi do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- projekt zagospodarowania terenu – 4 egzemplarze wersji papierowej,

- projekt architektoniczno-budowlany – 4 egzemplarze wersji papierowej dla każdej branży oddzielnie,

- projekt wykonawczy – 4 egzemplarze wersji papierowej dla każdej branży oddzielnie,

- projekt techniczny – 2 egzemplarze wersji papierowej dla każdej branży oddzielnie,

- projekt stałej organizacji ruchu – 3 egzemplarze wersji papierowej (w tym egzemplarze opieczętowane przez organ zatwierdzający i kolorowe kopie egzemplarzy opieczętowanych),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egzemplarze wersji papierowej,

- przedmiar robót (DP 2919C) – 1 egzemplarz wersji papierowej dla każdej branży oddzielnie,

- przedmiar robót (DP 2924C) – 1 egzemplarz wersji papierowej dla każdej branży oddzielnie,

- kosztorys ofertowy (DP 2919C) – 1 egzemplarz wersji papierowej dla każdej branży oddzielnie,

- kosztorys ofertowy (DP 2924C) – 1 egzemplarz wersji papierowej dla każdej branży oddzielnie,

- kosztorys inwestorski (DP 2919C) – 1 egzemplarz wersji papierowej dla każdej branży oddzielnie,

- kosztorys inwestorski (DP 2924C) – 1 egzemplarz wersji papierowej dla każdej branży oddzielnie,

- uzgodnienia, opinie, ekspertyzy i pozwolenia wykonanie i uzyskane w ramach wykonania przedmiotu zamówienia – 1 egzemplarz wersji papierowej,

- wersja elektroniczna w/w elementów na nośniku przenośnym (1 sztuka) w formacie pdf (kolorowe skany poszczególnych opracowań) oraz w wersjach edytowalnych, tj. w plikach: dwg, doc, ath, xls, itp.

- Dokumentacja projektowa winna posiadać wszystkie niezbędne decyzje, uzgodnienia, zgody i zatwierdzenia. Należy uwzględnić zastosowanie rozwiązań standardowych skutkujących optymalizację kosztów. Rozwiązania projektowe itp. – na roboczo należy uzgadniać z Powiatowym Zarządem Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach.