|  | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |
| --- | --- | --- |

Załącznik nr 1 do SWZ

na usługę pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 62 z drogą powiatową nr 2907C  w miejscowości Mostki” – II postępowanie.

- Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 62 z drogą powiatową nr 2907C w miejscowości Mostki” wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, opinii i pozwoleń oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego.

Inwestorem zadania inwestycyjnego będzie:

Powiat Włocławski

Adres: 87-800 Włocławek, ul. Cyganka 28,

działający w porozumieniu z:

Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Bydgoszczy

Adres: 85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6.

- Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie kujawsko-pomorskim, powiat włocławski, gmina Włocławek. Realizacja inwestycji przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa ruchu drogowego (w szczególności lokalnego poprzez wydzielone pasy do skrętu w lewo) oraz zapewnieni możliwość bezpiecznego poruszania się pieszych i rowerzystów wzdłuż omawianego odcinka drogi krajowej nr 62 po drodze dla pieszych i po drodze dla rowerzystów.

Droga krajowa nr 62 klasy G na odcinku od km 83+824 do km 84+124 posiada jezdnię o szerokości 6,0 m oraz pobocze gruntowe o zmiennej szerokości. Droga zlokalizowana jest w granicach pasa drogowego o szerokości 18÷19 m. W km 84+030 (strona lewa) zlokalizowana jest zatoka autobusowa wyposażona w peron. Na odcinku od km 83+824 do km 84+124 droga krajowa nr 62 nie jest wyposażona w drogę dla pieszych ani w drogę dla rowerów.

Przedmiotowe skrzyżowanie DK 62 z DP 2907C znajduje się w km 83+974 i łączy ze sobą trzy drogi utwardzone:

- DK 62 (wlot północno-zachodni i wlot południowo-wschodni),

- DP 2907C (wlot południowo-zachodni),

- droga gminna wewnętrzna (wlot północno-wschodni).

Zagospodarowanie terenu przyległego:

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

- pola uprawne

- obiekty infrastruktury technicznej w terenie przyległym: sieć wodociągowa, sieć elektroenergetyczna, sieć telekomunikacyjna.

- W ramach przedsięwzięcia planuje się rozbudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 62 z drogą powiatową nr 2907C od km ok. 83+824 do km ok. 84+124 w śladzie drogi istniejącej. Przedmiotowa rozbudowa skrzyżowania polegać będzie na wydzieleniu pasów dla pojazdów skręcających w lewo lub na budowie skrzyżowania typu rondo. Wybudowane zostaną wyspy kanalizujące ruch. Ponadto w ramach zadania planuje się:

- budowę drogi dla rowerów od km 83+824 do km 84+124 (strona prawa),

- budowę zatoki autobusowej w km 83+910  (strona prawa) wraz z analizą lokalizacji istniejącej zatoki autobusowej w km 84+030 (strona lewa),

- budowę drogi dla pieszych od km 83+910 do km 83+970 (strona prawa), tj. na odcinku od projektowanej zatoki autobusowej do skrzyżowania z DP2907C,

- budowę przejścia dla pieszych w km 83+940,

- budowę drogi dla pieszych od km 83+980 do km 84+030 (strona lewa), tj. na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną wewnętrzną (DG) do peronu istniejącej zatoki autobusowej,

- przebudowę przepustu w km 84+100,

- budowę odwodnienia: wykonanie rowów od km 83+824 do km 84+124 (strona lewa i prawa),

- przebudowę zjazdu z DP2907C i DG w km 83+974,

- budowę oświetlenia skrzyżowania oraz doświetlenia przejść dla pieszych,

- budowę kanału technologicznego od km 83+824 do km 84+124,

- montaż stacji pogodowej z kamerą w obrębie przedmiotowego skrzyżowania,

- przebudowę urządzeń obcych kolidujących z rozbudową,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

- Projektowane charakterystyczne parametry drogi oraz planowane do zaprojektowania roboty budowlane:

Projekt powinien zapewnić bezpieczeństwo i ciągłość komunikacyjną układu lokalnego.

Ponadto przewiduje się budowę wysp kanalizujących ruch, rozwiązanie powiązania układu drogowego, budowę drogi dla rowerów, budowę drogi dla pieszych, budowę zatoki autobusowej, budowę przejścia dla pieszych, przebudowę przepustu, budowę odwodnienia: wykonanie rowów, przebudowę zjazdu z DP2907C i DG, budowę oświetlenia skrzyżowania, budowę kanału technologicznego, montaż stacji pogodowej, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Projekt powinien zapewnić bezpieczeństwo i ciągłość komunikacyjną układu lokalnego. W przypadku wystąpienia kolizji projekt powinien uwzględniać przebudowę infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą.

Rozbudowę należy zaprojektować z poszanowaniem zasad ochrony środowiska

Opis planowanych robót:

| planowane roboty - wyszczególnienie | szacowana ilość [szt.] | przybliżony pikietaż [od km ÷ do km] | przybliżona długość [km] |
| --- | --- | --- | --- |
| przebudowa skrzyżowania wraz z wydzieleniem pasów dla pojazdów skręcających w lewo | 1 | 83+824 ÷ 84+124 | 0,3 |
| budowa drogi dla rowerów (strona prawa) | 1 | 83+824 ÷ 84+124 | 0,3 |
| budowa drogi dla pieszych (strona prawa) | 1 | 83+910 ÷ 83+970 | 0,06 |
| budowa drogi dla pieszych (strona lewa) | 1 | 83+980 ÷ 84+030 | 0,05 |
| budowa zatoki autobusowej (strona prawa) | 1 | 83+910 | - |
| przebudowa zatoki autobusowej (strona lewa) – po analizie | 1 | 84+030 | - |
| budowa kanału technologicznego* | 1 | 83+824 ÷ 84+124 | 0,3 |
| przebudowa przepustu | 1 | 84+100 | - |

*  zakłada się budowę kanału na długości zadania tj. 0,3 km oraz 10% rezerwy na potrzeby dowiązania do istniejącej infrastruktury.

W ramach zadania na przejściu dla pieszych należy zaprojektować oświetlenie dedykowane. Oświetlenie przejścia dla pieszych będzie stałe i zgodne z Wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4 Projektowanie oświetlenia dla pieszych (WR-D-41-4).

- Zakres zamówienia obejmuje w szczególności następujące opracowania oraz prace:

- w skład zamawianej dokumentacji projektowej wchodzą opracowania wymienione                        w Załączniku nr 1 do Umowy,

- w ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uzyskać w imieniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wszelkie wymagane decyzje, pozwolenia, postanowienia, uzgodnienia i opinie, w tym decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID),

- sprawowanie nadzoru autorskiego,

- udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące opracowanej dokumentacji projektowej zadane przez Wykonawców w trakcie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych oraz w toku prowadzenia robót budowlanych związanych z realizacją zadania ,

- czuwanie w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową,

- w przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego (w trakcie procedury udzielania zamówienia na roboty budowlane) zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej – sprawdzanie parametrów tych materiałów i urządzeń,

- sporządzanie dodatkowych elementów dokumentacji projektowej (mapy, rysunki, szkice, itp.) w przypadku wprowadzenia zmian zaakceptowanych przez Nadzór inwestorski i przez Zamawiającego,

- na etapie realizacji robót budowlanych udział w naradach technicznych. Przyjmuje się, że liczba pobytów projektanta na budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb, określonych każdorazowo przez Zamawiającego lub występującego w jego imieniu Inspektora nadzoru,

- na żądanie Zamawiającego udział w odbiorze poszczególnych części robót budowlanych,

- aktualizację kosztorysu inwestorskiego przed wszczęciem postępowania przetargowego na roboty budowlane.

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa winna być opracowana między innymi zgodnie z:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z późń. zm.),

- Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 889 z późń. zm.),

- Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. w szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 311 z późń. zm.),

- Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późń. zm.).

W związku z tym, że zlecona dokumentacja stanowić będzie opis przedmiotu zamówienia do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych, w szczególności:

  - przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, a jeżeli przedmiot zamówienia zostanie opisany w ten sposób, wykonawca wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności,

  - opis przedmiotu zamówienia sporządza się, z uwzględnieniem wymagań w zakresie  dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, chyba że nie jest to uzasadnione charakterem przedmiotu zamówienia.

Opracowana dokumentacja powinna zawierać zasady oceny elementu równoważnego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518),

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454),

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458),

- wymaganiami i standardami określonymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad – stanowiącymi załączniki do niniejszego OPZ,

- wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami i normami nie wymienionymi w niniejszym dokumencie a niezbędnymi do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu opracowania wskazane w „Tabeli Elementów rozliczeniowych (TER)” – stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.

- Dokumentacja projektowa winna posiadać wszystkie niezbędne decyzje, uzgodnienia, zgody i zatwierdzenia. Należy uwzględnić zastosowanie rozwiązań standardowych skutkujących optymalizację kosztów. Rozwiązania projektowe itp. – na roboczo należy uzgadniać z Powiatowym Zarządem Dróg we Włocławku. Obowiązkowo dokumentacja projektowa podlega zatwierdzeniu przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji ZRID.

Załącznik:

1. Wymagania i standardy określone przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad