Włocławek, dnia 17 lutego 2026 r.

ZP.272.1.2.2026

WYJAŚNIENIE WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SWZ/

Dotyczy postępowania na zadanie: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911C Brześć Kujawski – Humlin od km 1+696 do km 6+896”, prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.)

Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00090120 z dnia 2026-02-02

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej „ustawa pzp” Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy pzp, zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ  i udostępnia treść zapytań z wyjaśnieniami treści SWZ oraz działając na podstawie art. 286 pzp zmienia treść SWZ.

W dniu 13 lutego 2026 r. wykonawcy zwrócili się z zapytaniami o następującej treści:

Pytanie 1:

W jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiający będzie wykorzystywał treść/ zawartość Przedmiaru?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zakres przedmiarów robót obowiązuje dla całego zakresu inwestycji, tj. od km 1+696 do km 6+896 drogi powiatowej nr 2911C.

Pytanie 2:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający posiada wszystkie aktualne i ważne dokumenty formalne ze swojej strony tj. uzgodnienia, umowy i pozwolenia – aby bez przeszkód rozpocząć realizację prac po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą i przekazaniu placu budowy. W przypadku braku takich dokumentów prosimy o sprecyzowanie, jakie dokumenty są w gestii wykonawcy do uzupełnienia i aktualizacji?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że posiada wszystkie dokumenty umożliwiające realizację robót budowlanych.

Pytanie 3:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy. Czy Zamawiający posiada wszelkie niezbędne pozwolenia, zgłoszenia dotyczące wykonania przedmiotu zamówienie?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że załączył do SWZ kompletną dokumentację projektową. Zamawiający potwierdza, że posiada wszystkie dokumenty umożliwiające realizację robót budowlanych.

Pytanie 4:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że przysługuje mu prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie terenu niezbędnego do zrealizowania zadania inwestycyjnego.

Pytanie 5:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie konieczności wykonania odcinka próbnego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie ma konieczności wykonywania odcinków próbnych.

Pytanie 6:

W przypadku, gdy Zamawiający potwierdza wykonanie odcinka próbnego prosimy o udzielenie informacji na temat lokalizacji, technologii wykonania (grubość konstrukcji, warstwy konstrukcyjne) oraz parametrów geometrycznych ww. odcinka (długość, szerokość odcinka).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie ma konieczności wykonywania odcinków próbnych.

Pytanie 7:

W przypadku, gdy Zamawiający potwierdza wykonanie odcinka próbnego prosimy o udzielenie informacji na temat rozliczenia ww. odcinka próbnego. Czy jest to część zakresu robót zasadniczych, czy podlega on osobnemu rozliczeniu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie ma konieczności wykonywania odcinków próbnych.

Pytanie 8:

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji do kogo należeć będzie materiał pozyskany z robót rozbiórkowych (frez, gruz, kostka burkowa)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że materiał z rozbiórek, tj. destrukt bitumiczny (frezowina), spaletowana kostka betonowa (palety pozostaną własnością Zamawiającego), elementy oznakowania pionowego oraz urządzenia BRD pozostaje do dyspozycji Zamawiającego.

Pytanie 9:

W przypadku, potwierdzenia przez Zamawiającego, że materiał rozbiórkowy (frez, gruz, kostka burkowa) stanowić będzie jego własność, prosimy o wskazanie lokalizacji, do której Wykonawca zobowiązany będzie wywieźć przedmiotowe materiały rozbiórkowe.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że materiał z rozbiórek należy dostarczyć do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach (gmina Choceń).

Pytanie 10:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie czy kostka brukowa pochodząca z rozbiórki podlega obowiązkowi spaletowania przez Wykonawcę.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że spaletowaną kostkę betonową (palety pozostaną własnością Zamawiającego), należy dostarczyć do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach (gmina Choceń).

Pytanie 11:

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, kto będzie właścicielem zdemontowanych znaków drogowych (tarcza wraz ze słupkiem).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że materiał z rozbiórek, tj. elementy oznakowania pionowego pozostaje do dyspozycji Zamawiającego.

Pytanie 12:

W przypadku potwierdzenia przez Zamawiającego, iż zdemontowane znaki drogowe stanowić będą jego własność, prosimy o wskazanie lokalizacji, do której Wykonawca zobowiązany będzie przetransportować i przekazać przedmiotowe znaki drogowe.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że materiał z rozbiórek należy dostarczyć do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach (gmina Choceń).

Pytanie 13:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż zakres robót objętych przedmiotem zamówienia nie obejmuje wycinki drzew, a jedynie wykonanie wykarczowania pni w ilości 45 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w ramach robót budowlanych przewidziane jest usunięcie i wywóz karpin. Nie przewiduje się wycinki drzew.

Pytanie 14:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, czy w zakresie przedmiotu zamówienia ujęto również karczowanie krzewów oraz samosiewów. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie powierzchni (m²) lub ilości, jakie należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w ramach robót budowlanych nie przewiduje się karczowania krzewów i samosiewów.

Pytanie 15:

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy w ramach niniejszego zamówienia Zamawiający przewiduje wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie przewiduje wykonania nasadzeń rekompensacyjnych.

Pytanie 16:

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, w przypadku, gdy Zamawiający przewiduje wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych, prosimy o: wskazanie właściwej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (SST), podanie gatunków roślin, określenie ich ilości, wskazanie wymaganych parametrów materiału roślinnego, w szczególności obwodów pni.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie przewiduje wykonania nasadzeń rekompensacyjnych.

Pytanie 17:

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, w przypadku, gdy Zamawiający przewiduje wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych, po czyjej stronie (Zamawiającego czy Wykonawcy) należeć będzie obowiązek pielęgnacji ewentualnych nasadzeń rekompensacyjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie przewiduje wykonania nasadzeń rekompensacyjnych.

Pytanie 18:

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, w przypadku, gdy obowiązek pielęgnacji zostanie nałożony na Wykonawcę, prosimy o wskazanie, jaki okres pielęgnacji należy przyjąć do wyceny oraz jaki zakres czynności pielęgnacyjnych Zamawiający wymaga.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie przewiduje wykonania nasadzeń rekompensacyjnych.

Pytanie 19:

W nawiązaniu do informacji zawartej w Opisie Technicznym Projektu Wykonawczego, pkt 6.5 „Ochrona dóbr kultury”, wskazującej, iż na terenie realizacji przedmiotu zamówienia zlokalizowane są zabytki, zwracamy się z prośbą o jednoznaczne potwierdzenie, czy w ramach realizacji zamówienia istnieje obowiązek zapewnienia nadzoru archeologicznego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie jest wymagane prowadzenie nadzoru archeologicznego.

Pytanie 20:

W przypadku potwierdzenia istnienia obowiązku zapewnienia nadzoru archeologicznego, prosimy o jednoznaczne wskazanie, po czyjej stronie (Zamawiającego czy Wykonawcy) leży obowiązek jego zapewnienia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie jest wymagane prowadzenie nadzoru archeologicznego.

Pytanie 21:

W przypadku potwierdzenia przez Zamawiającego, iż obowiązek zapewnienia nadzoru archeologicznego spoczywa na Wykonawcy, wnosimy o uzupełnienie przedmiaru robót drogowych o odpowiednią pozycję, umożliwiającą prawidłową i jednoznaczną kalkulację kosztów związanych z realizacją tego obowiązku.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie jest wymagane prowadzenie nadzoru archeologicznego.

Pytanie 22:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż w ramach realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego nie należy uwzględniać w kalkulacji ceny ofertowej kosztów demontażu lub przestawienia istniejących stalowych barier drogowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że istniejące stalowe bariery drogowe należy rozebrać w ilości 415 m. Urządzenia BRD należy dostarczyć do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach (gmina Choceń). W załączeniu skorygowany przedmiar robót i kosztorys ofertowy.

Pytanie 23:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż w ramach realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego nie należy uwzględniać w kalkulacji ceny ofertowej kosztów demontażu lub przestawienia istniejących śmietników ulicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w kalkulacji ceny ofertowej nie należy uwzględniać kosztów demontażu lub przestawienia istniejących śmietników ulicznych.

Pytanie 24:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż w ramach realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego nie należy uwzględniać w kalkulacji ceny ofertowej kosztów demontażu lub przestawienia istniejących ogrodzeń.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w kalkulacji ceny ofertowej nie należy uwzględniać kosztów demontażu lub przestawienia istniejących ogrodzeń.

Pytanie 25:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż w ramach realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego nie należy uwzględniać w kalkulacji ceny ofertowej kosztów demontażu lub przestawienia istniejących wiat przystankowych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w kalkulacji ceny ofertowej nie należy uwzględniać kosztów demontażu lub przestawienia istniejących wiat przystankowych.

Pytanie 26:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż w ramach realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego nie należy uwzględniać w kalkulacji ceny ofertowej kosztów demontażu lub przestawienia przydrożnych kapliczek oraz krzyży.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w kalkulacji ceny ofertowej nie należy uwzględniać kosztów demontażu lub przestawienia przydrożnych kapliczek oraz krzyży.

Pytanie 27:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż w ramach realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego nie należy uwzględniać w kalkulacji ceny ofertowej kosztów demontażu lub przestawienia ławek.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w kalkulacji ceny ofertowej nie należy uwzględniać kosztów demontażu lub przestawienia ławek.

Pytanie 28:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż w ramach realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego nie należy uwzględniać w kalkulacji ceny ofertowej kosztów demontażu lub przestawienia hydrantów.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w kalkulacji ceny ofertowej nie należy uwzględniać kosztów demontażu lub przestawienia hydrantów.

Pytanie 29:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż w ramach realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego nie należy uwzględniać w kalkulacji ceny ofertowej kosztów demontażu lub przestawienia skrzynek pocztowych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w kalkulacji ceny ofertowej nie należy uwzględniać kosztów demontażu lub przestawienia skrzynek pocztowych.

Pytanie 30:

Zwracamy się z prośbą o wskazanie koloru oraz typu betonowej kostki brukowej (np. typu Behaton lub typu Holland), przewidzianej do wbudowania na zjazdach w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na zjazdach należy zastosować fazowaną kostkę brukową betonową typu Behaton koloru szarego.

Pytanie 31:

Zwracamy się z prośbą o wskazanie koloru oraz typu betonowej kostki brukowej (np. typu Behaton lub typu Holland), przewidzianej do wbudowania na chodniku w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na chodnikach należy zastosować fazowaną kostkę brukową betonową typu Behaton koloru szarego.

Pytanie 32:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż w ramach realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego przewidziane jest zastosowanie siatki przeciwspękaniowej szklano-węglowej o minimalnej wytrzymałości 100 kN/m².

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy zastosować siatkę z włókien szklano-węglowych wstępnie powlekana asfaltem o wytrzymałości 120 kN.

Pytanie 33:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż w ramach realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego przewidziane jest zastosowanie siatki przeciwspękaniowej szklano-węglowej o minimalnej wytrzymałości 100 kN/m² na całej szerokości jezdni (istniejącej wraz z poszerzeniem – szerokość docelowa 6,00 m).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że siatkę z włókien szklano-węglowych należy zastosować na całej szerokości jezdni.

Pytanie 34:

Zwracamy się z prośbą o jednoznaczne wskazanie w dokumentacji przetargowej lokalizacji chodnika przewidzianego do wykonania z betonowej kostki brukowej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że chodnik z kostki brukowej betonowej należy wykonać: strona lewa (od km ~2+542 do km ~2+562, od km ~5+922 do km ~6+045, od km ~6+853 do końca zakresu), strona prawa (od km ~2+507 do km ~2+527, od km ~6+863 do końca zakresu). W załączeniu skorygowany przedmiar robót i kosztorys ofertowy.

Pytanie 35:

Zgodnie z załączoną dokumentacją przetargową powierzchnia zjazdów przewidzianych do rozbiórki wynosi 200,00 m², natomiast według załączonego projektu wykonawczego powierzchnia ta wynosi 695,00 m². W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie wskazanej rozbieżności oraz jednoznaczne określenie prawidłowej ilości, jaką należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej (wraz z ich podbudową) należy rozebrać o powierzchni 625 m2. Spaletowaną kostkę betonową (palety pozostaną własnością Zamawiającego), należy dostarczyć do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach (gmina Choceń). W załączeniu skorygowany przedmiar robót i kosztorys ofertowy.

Pytanie 36:

Zgodnie z załączoną dokumentacją przetargową ilość krawężników betonowych przewidzianych do rozbiórki wynosi 250,00 mb natomiast według załączonego projektu wykonawczego ilość ta wynosi 430,00 mb. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie wskazanej rozbieżności oraz jednoznaczne określenie prawidłowej ilości, jaką należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że krawężniki betonowe należy rozebrać w ilości 430 m. 
W załączeniu skorygowany przedmiar robót i kosztorys ofertowy.

Pytanie 37:

Zgodnie z załączoną dokumentacją przetargową ilość obrzeży betonowych przewidzianych do rozbiórki wynosi 250,00 mb natomiast według załączonego projektu wykonawczego ilość ta wynosi 604,00 mb. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie wskazanej rozbieżności oraz jednoznaczne określenie prawidłowej ilości, jaką należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że obrzeża betonowe należy rozebrać w ilości 550 m.
W załączeniu skorygowany przedmiar robót i kosztorys ofertowy.

Pytanie 38:

Zgodnie z załączoną dokumentacją przetargową powierzchnia zjazdów do wykonania z kostki bukowej betonowej wynosi 200,00 m², natomiast według załączonego projektu wykonawczego powierzchnia ta wynosi 502,00 m². W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie wskazanej rozbieżności oraz jednoznaczne określenie prawidłowej ilości, jaką należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że pozostałe zjazdy to zjazdy gruntowe.

Pytanie 39:

Zgodnie z załączoną dokumentacją przetargową ilość pionowych znaków drogowych – do rozbiórki wynosi 42 szt. natomiast według załączonego projektu wykonawczego ilość ta wynosi 54 szt. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie wskazanej rozbieżności oraz jednoznaczne określenie prawidłowej ilości, jaką należy przyjąć do wyceny

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że znaki pionowe należy rozebrać w ilości 45 szt. Elementy oznakowania pionowego należy dostarczyć do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach (gmina Choceń). W załączeniu skorygowany przedmiar robót i kosztorys ofertowy.

Pytanie 40:

Zgodnie z załączoną dokumentacją przetargową ilość słupków do znaków drogowych do rozbiórki wynosi 42 szt., natomiast według załączonego projektu wykonawczego ilość ta wynosi 46 szt. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie wskazanej rozbieżności oraz jednoznaczne określenie prawidłowej ilości, jaką należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że słupki znaków pionowych należy rozebrać w ilości 31 szt. Elementy oznakowania pionowego należy dostarczyć do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach (gmina Choceń). W załączeniu skorygowany przedmiar robót i kosztorys ofertowy.

Pytanie 41:

Zgodnie z załączoną dokumentacją przetargową długość oczyszczenia rowów wynosi 2000,00 mb, natomiast według załączonego projektu wykonawczego ilość ta wynosi 4060,00 mb. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie wskazanej rozbieżności oraz jednoznaczne określenie prawidłowej ilości, jaką należy przyjąć do wyceny

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy wykonać rowy na odcinku 4063 m. W załączeniu skorygowany przedmiar robót i kosztorys ofertowy.

Pytanie 42:

Zgodnie z załączoną dokumentacją przetargową warstwa wyrównawcza na jezdni głównej powinna zostać wykonana z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11W (50/70), natomiast według załączonego Projektu Wykonawczego warstwa ta została przewidziana do wykonania z mieszanki AC 16W (50/70). W związku z powyższą rozbieżnością prosimy o jednoznaczne wskazanie właściwego rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej, jaką należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że do wykonania warstwy wyrównawczej jezdni należy zastosować mieszankę AC16W (35/50). W załączeniu skorygowany przedmiar robót i kosztorys ofertowy.

Pytanie 43:

Zgodnie z załączoną dokumentacją przetargową warstwa ścieralna na chodniku powinna zostać wykonana z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S (50/70), natomiast według załączonego Projektu Wykonawczego warstwa ta została przewidziana do wykonania z mieszanki AC 5S (50/70). W związku z powyższą rozbieżnością prosimy o jednoznaczne wskazanie właściwego rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej, jaką należy przyjąć do realizacji oraz do kalkulacji ceny oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że do wykonania warstwy ścieralnej chodnika należy zastosować mieszankę AC11S (50/70).

Pytanie 44:

W dokumentacji przetargowej wskazano do zaprojektowania mieszankę mineralno-asfaltową na warstwę podbudowy z AC 16 P 35/50 KR 3-4. Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę i możliwość zastosowania grubszej mieszanki z AC 22 P 35/50 KR 3-4. Zróżnicowanie w uziarnieniu w stosunku do warstwy wiążącej/wyrównawczej z AC16 W pozwoli na uzyskanie znacznie lepszej sczepności międzywarstwowej, a tym samym nośności oraz trwałości zmęczeniowej konstrukcji nawierzchni. Za zastosowaniem mieszanki AC 22 P 35/50 KR 3-4 przemawia również projektowana grubość warstwy podbudowy 6 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zastosowanie do wykonania warstwy podbudowy poszerzenia jezdni mieszanki AC22P (35/50). W załączeniu skorygowany przedmiar robót i kosztorys ofertowy.

Pytanie 45:

Dotyczy D-05.03.05b W SST w pkt. 1.3 wskazano do zaprojektowania mieszankę mineralno-asfaltową na warstwę wiążącą/wyrównawczą z AC 16 W dla kategorii ruchu KR 3-4 przy użyciu asfalt drogowy 50/70 przy jednoczesnym spełnieniu wysokich wymagań odporności mieszanki na deformacje trwałe PRDAIR 7,0. Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę i możliwość zastosowania do projektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę wiążącą/wyrównawczą z AC 16 W dla kategorii ruchu KR 3-4 asfaltu drogowego 35/50, który pozwoli osiągnąć wymagane parametry dla projektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej w zakresie odporności na deformacje trwał dla wskazanej kategorii ruchu oraz wydłużyć okres eksploatacji nawierzchni. Asfalt drogowy 35/50 jest typowym asfaltem stosowanym do mieszanek na warstwy wiążące/wyrównawcze dla kategorii ruchu KR 3-4 zgodnie z obowiązującymi wymaganiami technicznymi WT-2 2014.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zastosowanie do wykonania warstwy wyrównawczej (jezdnia) i wiążącej (zjazdy) mieszanki AC16W asfaltu drogowe 35/50.
W załączeniu skorygowany przedmiar robót i kosztorys ofertowy.

Pytanie 46:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że mieszanki mineralno-asfaltowe na zjazdach oraz chodniku asfaltowym należy zaprojektować dla kategorii ruchu KR 1-2.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że mieszanki mineralno-asfaltowe na zjazdach i chodnikach należy zaprojektować dla kategorii ruchu KR1-2.

Pytanie 47:

Zgodnie z załączoną dokumentacją przetargową warstwa ścieralna na zjazdach w ciągu chodnika powinna mieć grubość 4 cm (analogicznie jak pozostałe zjazdy), natomiast według załączonego Projektu Wykonawczego warstwa ta została przewidziana o grubości 5 cm. W związku z powyższą rozbieżnością prosimy o jednoznaczne wskazanie właściwej grubości warstwy ścieralnej oraz rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej, jaką należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na zjazdach (typ 2) należy wykonać warstwę ścieralną grubości 5 cm. W załączeniu skorygowany przedmiar robót i kosztorys ofertowy.

Pytanie 48:

Zgodnie z załączoną dokumentacją przetargową przepust rurowy o średnicy Ø 40 cm oraz Ø 80 cm powinien zostać posadowiony na ławie fundamentowej betonowej, natomiast według załączonego Projektu Wykonawczego przewidziano jego posadowienie na warstwie kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 30 cm. W związku z powyższą rozbieżnością prosimy o jednoznaczne wyjaśnienie oraz wskazanie prawidłowego sposobu posadowienia przepustu, jaki należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że rury przepustów drogowych należy posadawiać na warstwie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5mm) grubości 30 cm.
W załączeniu skorygowany przedmiar robót i kosztorys ofertowy.

Pytanie 49:

Z uwagi na fakt, że dokumentacja przetargowa jest obszerna i konieczne jest jej dokładne przeanalizowanie, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 20.02.2026 r.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i przesuwa termin składania ofert do dnia 20.02.2026 r.

Działając na podstawie art. 286 pzp, zamawiający zmienia treść SWZ:

1) Zamawiający uzupełnia załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia, jak w załączniku do niniejszych wyjaśnień wraz ze zmianą treści SWZ.

2) Rozdział I pkt 11.1. SWZ zmienia brzmienie z:

„11.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 20 marca 2026 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień,
w którym upływa termin składania ofert.”

na:

„11.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 21 marca 2026 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień,
w którym upływa termin składania ofert.”

3) Rozdział I pkt 13.4. SWZ zmienia brzmienie z:

„13.4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19 lutego 2026 r., do godz. 10:00.”

na:

„13.4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20 lutego 2026 r., do godz. 09:00.”

4) Rozdział I pkt 14.1. SWZ zmienia brzmienie z:

„14.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 lutego 2026 r., o godzinie 10:30.”

na:

„14.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 lutego 2026 r., o godzinie 09:30.”

Załączniki:

Skorygowany przedmiar robót oraz kosztorys ofertowy.

Starosta Włocławski

Roman Gołębiewski

Do zamieszczenia:

1. strona internetowa prowadzonego postępowania

2. a/a